## Slide 1
비나법인 원가결산 적용 진행현황
본사 원가시스템과 일원화 · 대상월 202605 · 보고일 2026-07-10
1. 개요
• 목적: 비나법인 원가결산 적용 — 본사 원가시스템과 일원화
• 대상: 비나법인(VINA), 기준월 202605
• 비나 특화: 계정 · 통화
2. 개발 현황
• DB: 원가결산 실행 함수 6종 개발 완료, 비나 원가기준정보 구축
• UI: 비나법인 적용 화면 30본 재개발 완료
3. 결산 현황
• 원가기준정보 구축 / 결산 프로그램 마이그레이션 완료
• 202605 결산 생성·검증 완료 — 재공·제조원가·제품원가·매출원가·손익 전 단계 완료
• 전제: 기초 재공·재고 및 월 기준환율 임의(가)데이터 반영 → ‘가(假)검증’ 성격
• 본사(HQ) 영향: 무영향 확인 완료
• 실데이터 기반(기초,환율,판관비) 202605, 202606 재 결산 및 검증 예정
4. 문제점
• 재공·재고 기초 실데이터 미반영 (현재 임의 생성)
• 판관비 소스 데이터 누락
• 원가 기준정보 누락 — 부서·계정별 비용 중 코스트센터 누락 확인 필요
• 월평균 환율 정보 필요
5. 추가 협의 필요
• 월별 환율 등록 주기·담당·형식(방식)
• 비용계정은 코드 기준으로 분사와 비나법인 동일 하게 사용?
• 시스템 사용자(로그인) 계정 세부 필요 여부